## Slide 1: 软件测试方法与技术Ⅰ
—— 陈建潮

## Slide 2: 禅道项目管理软件介绍
禅道由青岛易软天创网络科技有限公司开发，国产开源项目管理软件。它集产品管理、项目管理、质量管理、文档管理、组织管理和事务管理于一体，是一款专业的研发项目管理软件，完整覆盖了研发项目管理的核心流程。
禅道项目管理软件的主要管理思想基于国际流行的敏捷项目管理方法—Scrum。Scrum方法注重实效，操作性强，非常适合软件研发项目的快速迭代开发。

## Slide 3: 禅道项目管理软件的主要功能列表：
1. 产品管理：包括产品、需求、计划、发布、路线图等功能。 2. 项目管理：包括项目、任务、团队、版本、燃尽图等功能。 3. 质量管理：包括bug、测试用例、测试任务、测试结果等功能。 4. 文档管理：包括产品文档库、项目文档库、自定义文档库等功能。 5. 事务管理：包括todo管理，我的任务、我的Bug、我的需求、我的项目等个人事务管理功能。 6. 组织管理：包括部门、用户、分组、权限等功能。 7. 统计功能：丰富的统计表。 8. 搜索功能：强大的搜索，帮助您找到相应的数据。 9. 扩展机制，几乎可以对禅道的任何地方进行扩展。 10. api机制，所见皆API，方便与其他系统集成。

## Slide 4: 禅道使用流程图解
在禅道项目管理软件中，核心的角色有产品经理、项目经理、研发团队和测试团队四种角色。如果您现在的团队是采用敏捷开发的话，那么可以对应到product owner, scrum master和team(dev and tester)。

## Slide 7: 管理员——建立部门结构
禅道安装成功之后，管理员的第一件要做的事情就是设置部门结构。
  以管理员身份登录。
  进入组织视图
  选择部门维护。
  在部门维护页面，维护公司的组织结构即可。

## Slide 9: 管理员——添加一个帐号
部门创建之后，下一步的操作就是往系统中添加用户。步骤如下：
  进组织视图
  选择用户列表
  然后选择“添加用户”，即可进入添加用户页面。
  用户添加完之后，即可将其关联到某一个分组中。

## Slide 12
为了演示整个管理流程，如下图所示，添加用户：

## Slide 13: 禅道使用的基本流程
基本流程如下：
1. 产品经理创建产品
2. 产品经理创建需求
3. 项目经理创建项目
4. 项目经理确定项目要做的需求
5. 项目经理分解任务，指派到人。
6. 测试人员测试，提交bug。

## Slide 14: 产品经理——产品概念介绍
在禅道里面，产品和项目这两个概念被明确的区分开来。产品是需求方，决定做什么。项目是执行方，解决的是如何做的问题。而测试则是保障方，解决的是正确的做事情的问题。
在禅道中，所有的一切都是围绕产品展开的。产品是整个项目管理活动的核心。

## Slide 15: 案例：电子商务网站
现在我们做的是一个便于人们上网购买所需物品的网站——电子商务网站。通过该网站，人们可以足不出户便能随时买到心仪、便宜且实用的物品（家用电器、笔记本、衣服以及化妆品等等）。

## Slide 16: 需求分析文档：
整个电子商务网站（前台+后台）分为以下7大模块：
电子商务网站
商品购买
商品管理
用户管理
订单管理
广告管理
评论管理
账户管理
免费注册
会员登录
退出登录
注销账号

## Slide 17
电子商务网站的主要包括以下功能模块：账户管理、商品购买、商品管理、用户管理、订单管理、广告管理、评论管理。
账户管理：免费注册、会员登录、退出登录、注销账号；
商品购买：加入购物车、结算、提交订单、删除购物车商品、查看已买宝贝、查看我的订单；
商品管理：上架商品、下架商品、查看商品信息、修改商品信息、商品分类；
用户管理：会员信息维护、后台用户管理；
订单管理：新增订单、修改订单、删除订单；
广告管理：上架广告、下架广告；
评论管理。

## Slide 18: 子需求功能描述：
        请求 ID 49：会员登录
作者 : 赵伟维
创建日期 : 2015/7/2
创建时间 : 14:18:05
修改日期 : 2015/7/9 8:49:45
描述 : （一）简述：会员要购买商品就先登录，会员输入用户名、密码进行登录
（二）角色：会员
（三）前置条件：无
（四）主要流程：
（1）在站点，点击【会员登录】，进入会员登录界面；
（2）显示登录信息：用户名、密码，输入用户名和密码；
（3）点击【登录】按钮，根据系统验证返回的结果，若"登录成功"，则跳转到主页面。
（五）替代流程：
（a）进行流程（3）时，系统提示"用户名或密码错误"，回到流程（2），重新输入用户名和密码；
（b）进行流程（2）时，系统提示"用户名不为空"，回到流程（2），重新输入用户名；
（c）进行流程（2）时，系统提示"密码不为空"，回到流程（2），重新输入密码；
（d）进行流程（3）时，系统提示"登录失败"，回到流程（2），重新输入用户名和密码。
（六）约束：
（1）用户名和密码都不为空，输入的用户名必须是存在的，密码与用户名相对应。
（2）会员名称由字母、数字、下划线、中文组成限5-20个字符，一个汉字为两个字符；
（3）会员密码必须由字母开头，由字母、数字或符号组成限6-16个字符位

## Slide 19: 产品经理——创建产品
用产品经理的角色登录禅道。
进入产品视图，然后点击页面右侧的“添加产品”链接，即可出现新增产品的页面。

## Slide 21: 产品经理——维护产品模块
添加完产品之后，就需要来设置产品的模块。模块相当于对产品需求的一个分类，通过组织模块，可以让大家对产品有一个宏观的把握和认识，也方便对需求进行分类和整理。
设置模块的步骤：
  使用产品经理角色进入产品视图。
  选择要维护的产品。
  点击菜单中的“模块”。

## Slide 22: 添加一级子模块

## Slide 23: 添加二级子模块

## Slide 24: 创建和评审需求
在禅道里面，我们提倡 按照功能点的方式来写需求。简单来讲，就是将原来需求设计文档中的每一个功能点摘出来，录在禅道里面，作为一个个独立的功能点。如果按照scrum标准走 的话，我们可以称之为用户故事(user story)。所谓用户故事，就是来描述一件事情，作为什么用户，希望如何，这样做的目的或者价值何在，这样有用户角色，有行为，也有目的和价值所在，非常方便与团队成员进行沟通。

## Slide 25: 产品经理——创建需求
进入产品视图。
在页面右侧，有“提需求”菜单，点击菜单，出现新增需求的页面。

## Slide 26: 默认格式模板

## Slide 27: 产品经理——添加需求

## Slide 29: 项目经理——创建项目
产品经理按照我们前面的操作创建需求之后，下面该项目经理上场了。下面我们一起来看下如何在禅道中开始一个项目。

## Slide 31: 项目经理——设置团队
需要选择都是哪些用户可以参与到这个项目中，可用工作日和可用工时每天需要仔细设置。

## Slide 32
设置完毕之后，系统会自动计算这个项目总得可用工时。

## Slide 33: 项目经理——关联需求
禅道软件中项目关联需求的过程，就是对需求进行排序筛选的过程。（将众多的需求分成若干个迭代来完成。 ）

## Slide 35: 项目经理——为需求分解任务
需求确定之后，项目中几个关键的因素都有了：周期确定、资源确定、需求确定。下面我们要做的事情就是为每一个需求做wbs任务分解，生成完成这个需求的所有的任务。（包括但不限于设计，开发，测试等）

## Slide 36: 添加第一个子任务

## Slide 37: 添加第二个子任务

## Slide 38: 添加第三个子任务

## Slide 39: 添加第四个子任务

## Slide 40: 任务列表

## Slide 41: 团队成员——领取任务，开始任务
当项目的任务分解完毕之后，项目团队成员需要领取自己喜欢做的任务，开始每天的开发。除了日常的编码工作之外，还应当每天花点时间在禅道里面更新下任务的状态以及消耗情况。
领取任务可以通过两种方式，一种是通过“指派”操作，一种是通过“编辑”操作。

## Slide 43: 开始任务

## Slide 44: 团队成员——开发——创建版本
当完成若干功能之后，就可以创建版本了。
版本的概念在英文里面是build，可以对应到软件配置管理的范畴。版本主要的作用在于明确测试的范畴，方便测试人员和开发人员的互动，以及解决不同版本的发布和bug修复等问题。

## Slide 47: 团队成员——开发——申请测试
当版本创建完毕之后，就可以提交给测试人员进行测试了，提交测试会生成一个测试任务。

## Slide 48: 团队成员——测试——领取任务

## Slide 51: 团队成员——测试——创建测试用例
禅道中的测试用例，彻底的将测试用例步骤分开，每一个测试用例都有若干个步骤组成，每一个步骤都可以设置自己的预期值。这样可以非常方便进行测试结果的管理和bug的创建。

## Slide 52: 设计测试用例
        Plan: 测试名称 : 会员登录
Plan: 设计者 : 赵伟维
Plan: 创建日期 : 2015/7/6
步骤 :
【前置条件】已注册用户名： cjc001，密码： c123456
步骤名称 : 步骤 1
描述 : 输入数据：使用存在且正确的用户名和密码进行登录。
用户名：cjc001
密码： c123456
预期结果 : 显示"登录成功！"的提示
步骤名称 : 步骤 2
描述 :输入不存在的用户名以及某个存在的密码进行登录
输入数据：
用户名：aaaaa
密码： c123456
预期结果 : 显示"该用户不存在，请查证后再重新登录！"的警示
步骤名称 : 步骤 3
描述 : 输入存在且正确的用户名，以及错误的密码进行登录。
输入数据：
用户名： cjc001
密码：ssss
预期结果 : 显示"用户名或密码输入错误！"的警示

## Slide 53: 根据不同的测试方法，创建若干多个测试用例

## Slide 55: 团队成员——测试——关联测试用例
当开发人员申请测试之后，会生成相应的测试任务给测试人员。这时候测试人员要做的就是为这个测试任务关联相应的测试用例。
进入测试视图，选择“版本”，然后进入版本列表。
选择某一个待测版本（即原来的测试任务），点击“关联”菜单，即可出现关联测试用例的页面。

## Slide 56
进入测试视图，选择“版本”，然后进入版本列表。
选择某一个待测版本（即原来的测试任务），点击“关联”菜单，即可出现关联测试用例的页面。

## Slide 58: 指派或领取用例
在版本（测试任务）的用例列表页面，可以点选用例，将其指派给某一个人来执行。

## Slide 59: 团队成员——测试——执行测试用例
在测试--版本的用例列表页面，用户可以按照模块来进行点选，或者选择所有指派给自己的用例，来查到需要自己执行的用例列表。
在用例列表页面，选择某一个用例，然后选择右侧的“执行”菜单，即可执行该用例。

## Slide 61: 团队成员——测试——提交BUG

## Slide 64: 团队成员——开发——解决bug
提交测试之后，测试人员展开测试，便会有bug产生。这时候研发团队的一个重要职责便是解决bug。禅道里面bug的处理流程比较简单：
测试人员提交bug => 开发人员解决bug => 测试人员验证关闭，这是比较正常的流程。还有一个流程是激活流程：
测试人员提交bug => 开发人员解决bug => 测试人员验证未通过 => 激活bug => 重新解决 =>验证关闭。

## Slide 65
开发人员所需要做的事情便是处理自己负责bug，并在禅道中登记解决方案：

## Slide 66
解决BUG，并创建新版本，待回归测试。

## Slide 68: 团队成员——测试——验证bug，关闭
当开发人员解决bug之后，就需要来验证bug，如果没有问题，则将其关闭。
已关闭的bug，默认是不再显示在bug列表的。

## Slide 70: 产品/项目经理——查看报表统计
针对一些公司需要对产品需求进行统计的情况，禅道项目管理软件，提供了需求的基本统计报表功能。
在产品视图下的需求子栏目，点击“统计报表”链接，即可根据需要进行需求的统计。

## Slide 72: 软件测试方法与技术Ⅰ
—— 陈建潮
vic_c@126.com
谢谢大家！