## Slide 1: 软件测试方法与技术Ⅰ
—— 陈建潮

## Slide 2: 软件测试需要哪些文档
测试计划
测试方案/测试策略
测试计划评审报告
测试用例报告
测试记录
缺陷报告
测试报告
用户确认测试报告

## Slide 3: 测试计划
测试计划Testing plan，描述了要进行的测试活动的范围、方法、资源和进度的文档；
  它确定测试项、被测特性、测试任务、谁执行任务、各种可能的风险。
  测试计划可以有效预防计划的风险，保障计划的顺利实施。

## Slide 4
为什么要编写测试计划
  1）领导能够根据测试计划做宏观调控，进行相应资源配置等；
  2）测试人员能够了解整个项目测试情况以及项目测试不同阶段的所要进行的工作等；
  3）便于其他人员了解测试人员的工作内容，进行有关配合工作

## Slide 5
测试计划编写6要素？（5W1H）
  1) why——为什么要进行这些测试；
  2) what—测试哪些方面，不同阶段的工作内容；
  3) when—测试不同阶段的起止时间；
  4) where—相应文档，缺陷的存放位置，测试环境等；
  5) who—项目有关人员组成，安排哪些测试人员进行测试
  6) how—如何去做，使用哪些测试工具以及测试方法进行测试。

## Slide 6: 测试计划的目的
  （1）为测试各项活动制定一个现实可行的、综合的计划，包括每项测试活动的对象、范围、方法、进度和预期结果。
  （2）为项目实施建立一个组织模型，并定义测试项目中每个角色的责任和工作内容。
  （3）开发有效的测试模型，能正确地验证正在开发的软件系统。
  （4）确定测试所需要的时间和资源，以保证其可获得性、有效性。
  （5）确立每个测试阶段测试完成以及测试成功的标准、要实现的目标。
  （6）识别出测试活动中各种风险，并消除可能存在的风险，降低由不可能消除的风险所带来的损失。

## Slide 7: 测试策略
主要设计怎么测试，测试什么内容和采用什么样的方法；
对于每种测试，都应提供测试说明，并解释其实施的原因；
制定测试策略时所考虑的主要事项有：将要使用的技术以及判断测试何时完成的标准。

## Slide 8
参考模板：
  1经典测试计划模版.doc

## Slide 9: 测试计划评审报告
测试计划编写完成后，一般要对测试计划的正确性、全面性以及可行性等进行评审，评审人员的组成包括软件开发人、营销人员、测试负责人以及其他有关项目负责人。

## Slide 10
参考模板：
  2XXXXX项目测试计划评审报告.doc

## Slide 11: 测试用例报告
测试用例（Test Case）是为某个特殊目标而编制的一组测试输入、执行条件以及预期结果，以便测试某个程序路径或核实是否满足某个特定需求。

## Slide 12
参考模板
  3 测试用例模板.doc
  3 负载压力测试用例模板.doc

## Slide 13: 测试记录
参考模板
  4软件测试记录格式.xls

## Slide 14: 缺陷报告
缺陷报告把测试的过程和结果写成文档，并对发现的问题和缺陷进行分析，为纠正软件存在的质量问题提供依据，同时为软件验收和交付打下基础。

## Slide 16
缺陷报告应该包含的信息有：标题、基本信息、测试的软件和硬件环境、软件版本、类型、严重程度、处理优先级、重复缺陷的操作步骤、缺陷实际结果描述、期望的正确结果描述、注释文字和截取的缺陷图像。

## Slide 17
高质量的缺陷报告应该符合5C原则：
  Correct 准确，每个组成部分的描述准确，不会引起误解。
  Clear 清晰，每个组成部分描述清晰，易于理解
  Concise 简洁，只包含必不可少的信息，不包括任何多余的内容。
  Complete 完整，包含复现该缺陷的完整步骤和其他本质信息
  Consistent一致，按照一致的格式书写全部缺陷报告。

## Slide 18
在软件测试过程中，缺陷报告起到了一个交接单的作用，它帮助开发人员和测试人员之间更有效的交流，提高了缺陷的解决速度和质量。
同时也可以通过统计bug数来对被测的软件进行质量评估，比如根据以往项目中每千行bug数的平均值来制定测试计划，同类的产品，尤其是同一个开发流程的产品，这些数值不应该相差太多，如果相差一个数量级以上，我们几乎可以说，要么是QA出问题了，要么是开发出问题了。
另外，降级bug的多少对于软件质量评估也是一个重要参考标准，降级bug也就是由于修正一个bug，又产生了一个新bug，降级bug数目过多意味着现在的产品在越修越坏。

## Slide 19
缺陷报告是测试过程中可以提交的最重要的东西。编写缺陷报告的目的是为了方便程序员找到程序出现的问题，从而有利于分析错误产生的原因，定位错误，修改问题。它的重要性丝毫不亚于测试计划，并且比其他的在测试过程中的产出文档对产品的质量的影响更大。
因此，缺陷报告编写的基本要求是简洁、准确、完整、规范。有效的缺陷报告将能够：减少开发部门的二次缺陷率、提高开发修改缺陷的速度、提高测试部门的信用度、增强测试和开发部门的协作。那么在提交缺陷报告时，我们需要提交的就是一份简单明了、便于理解和查找问题的缺陷报告。

## Slide 20: 测试报告
测试报告（英语：test report）就是把测试的过程和结果写成文档，对发现的问题和缺陷进行分析，为纠正软件的存在的质量问题提供依据，同时为软件验收和交付打下基础。
测试报告是测试阶段最后的文档产出物。优秀的测试经理或测试人员应该具备良好的文档编写能力；
一份详细的测试报告包含足够的信息，包括产品质量和测试过程的评价，测试报告基于测试中的数据采集以及对最终的测试结果分析。

## Slide 21
测试报告一般包含以下部分：
  项目简介：一些需要介绍的内容，项目简称的解释，项目背景等等。
  测试内容：测试内容的大纲。
  测试环境：测试环境的描述，包括客户端和网络环境。
  测试资源：测试过程中的测试资源使用。
  测试的数据：bug数，解决数，遗留数。模块bug分布，bug走势图，缺陷遗留，需要说明的问题。
  测试数据分析：对于整个过程测试的一个分析，得出结论。
  遗留问题：对于软件遗留问题有详细说明。

## Slide 22
报告的内容每个人都可以说清楚，但是仅仅简单的罗列，也能使看的人很费劲。如何展现这些东西使你的测试报告丰满而又有说服力，并且易读易看呢？
  1、内容简洁：说话抓住重点，不说废话，简单易懂，能用表格的尽量用表格展示。
  2、不罗列详细数据，挑拣一些能说明问题分析数据的：比如缺陷走势图，模块的bug分布等等。加必要的简短的分析。图形简单易懂，且比较直观。如果不能说明问题或者一些不重要的图表就不用都一一列在报告中了，会显得报告比较啰嗦。
  3、遗留问题说明很重要：遗留问题列表：当遗留问题比较多时，要择优选择，因为大家都有这样的感受，10个问题，大家都会仔细看，100个问题就没有心情和时间仔细看了，会感觉重点不突出，这就需要测试人员挑出比较重要的问题展示出来，并且说明重要问题的影响。
  4、分析结论一定要给出，并且明显的位置。让项目经理清楚你的测试结论是什么，当时间比较紧的时候他看到结论心里就有数了。
  5、把其他的详细数据付成附件，可供想得到详细数据学习的人去学习理解。

## Slide 23
参考模板
  6软件测试报告编写指南（格式一）.docx
  6测试报告编写指南（格式二）.doc

## Slide 24: 用户确认测试报告
参考模板
  7XXXXX系统用户确认测试报告.doc

## Slide 25: 软件测试方法与技术Ⅰ
—— 陈建潮
vic_c@126.com
谢谢大家！